EDITAL DE LICITAÇÃO

Processo............................................: 919/2018

Modalidade/Número.......................: CONVITE Nº04/2018

Data de Abertura da Licitação .........: 07/06/2018

Data de Abertura das Propostas........: 15/06/2018

Horário .............................................: 14h:00min

Julgamento:...................................... :Menor Preço Global

Esta licitação é de exclusividade para Micro Empresa (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), conforme decreto Executivo Municipal n°027/2016 de 31 de Maio de 2016.

Objeto: A presente Licitação tem por objeto a seleção de propostas visando a contratação de empresa especializada, sob regime de empreitada global, para a execução de reforma na Unidade Básica de Saúde(UBS), conforme quadro abaixo.

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reformas Gerais |  |  |
| 1.1 | PINTURA INTERNA ACRÍLICA PREMIM 2 DEMÃOS | m² | 1.450 |
| 1.2 | PINTURA EXTERNA ACRÍLICA PREMIUM 2 DEMÃOS | m² | 850 |
| 1.3 | PINTURA PORTAS - ESMALTE PREMIUM 2 DEMÃOS | m² | 154 |
| 1.4 | PINTURA JANELAS - ESMALTE PREMIUM 2 DEMÃOS | m² | 155 |
| 1.5 | PINTURA GRADES METÁLICAS ESMALTE PREMIUM | m² | 60 |
| 1.6 | READEQUAÇÃO DE PONTOS HIDRÁULICOS | VB | 1 |
| 1.7 | READEQUAÇÃO PORTAS | VB | 1 |
| 1.8 | ASSENTAMENTO DE PISO CERÂMICO PI-5 CLASSE A COM ARGAMASSA PISO SOBRE PISO AC-III | m² | 310,00 |
| 1.9 | ASSENTAMENTO DE RODAPÉ CERÂMICO | m² | 380,00 |

Encargos Gerais da Licitação:

01 – Local de entrega das propostas: Prefeitura Municipal de Viadutos

02 – Prazo de entrega das propostas e documentos: 15/06/2018

03 – Condições de pagamento: Conforme descrito no Edital

04 – Validade da proposta: 60 (sessenta) dias

05 - Os Serviços serão executados, a noite, em sábados, domingos ou feriados ou de acordo com a liberação da Secretaria Municipal de Saúde, sendo que a empresa vencedora deverá se comprometer em manter as instalações limpas, para o atendimento ao publico.

I – PREÂMBULO

1.1 O Município de Viadutos/RS, através de seu Prefeito Municipal, Claiton Dos Santos Brum, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 de 21/06/1993 e suas alterações posteriores, torna público para conhecimento dos interessados, que se encontra aberta a Licitação na Modalidade Convite, do tipo Menor Preço Global, com abertura para o dia 15/06/2018 às 14h:00min, tendo como local a PREFEITURA MUNICIPAL DE VIADUTOS, sita a Rua Anastácio Ribeiro, 84, na sala do Departamento de Licitações, onde a Comissão Permanente de Licitações estará reunida com a finalidade de receber o envelope nº 01, contendo a Documentação, e o envelope nº 02, contendo a Proposta de Preço, referente a este Edital.

II – OBJETO

2.1 Contratação de empresa especializada, sob regime de empreitada global, para a execução de reforma na Unidade Básica de Saúde(UBS), conforme documentos em anexo.

III – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO, RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS

3.1 Após a hora limite para o recebimento dos envelopes solicitados nenhum outro será aceito, nem permitidos adendos ou alterações das ofertas apresentadas.

3.2 Serão considerados inexistentes quaisquer condições trazidas pelos participantes alheias às descritas neste Edital.

3.3 As empresas de pequeno porte e a microempresa que não forem convidadas e pretenderem  participar do certame deverão apresentar  certidão expedida pela Junta Comercial (conforme artigo 8° da Instrução Normativa n° 103 de 30/04/2007) OU por meio de declaração firmada por contador, que se enquadram como empresas de pequeno porte ou microempresa, sendo que esta certidão deverá ser apresentada fora dos envelopes de proposta e documentos, para que se possa analisar o enquadramento da mesma.

3.4 A CERTIDÃO OU DECLARAÇÃO MENCIONADA NO ITEM ANTERIOR DEVERÁ SER ENTREGUE NO INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA, FORA DOS ENVELOPES, JUNTAMENTE COM OS EMVELOPES DE PROPOSTAS E PREÇOS.

3.5 O não cumprimento de qualquer item deste Edital implicará na desclassificação da empresa.

3.6 As empresas que, convidadas, não atenderam ao convite serão consideradas manifestamente desinteressadas do presente processo licitatório, na forma do parágrafo 7º, do Artigo 22, da Lei Federal nº 8.666/93.

3.7 Além das empresas convidadas pela Administração, poderão participar do presente, empresas interessadas, cadastradas na correspondente especialidade na unidade promotora do certame, que manifestarem interesse com antecedência de 24 (vinte e quatro) horas antes do prazo previsto para a entrega dos envelopes.

3.8 O credenciamento do licitante como microempresa ou empresa de pequeno porte QUE NÃO FOI CONVIDADA, somente será procedido pela Comissão Permanente de Licitações, se o interessado comprovar tal situação jurídica, na forma estabelecida no item 3.3 deste Edital.

3.8 A não comprovação do enquadramento das empresas que não foram convidadas pela administração municipal como ME ou EPP, na forma do estabelecido no item 3.3 deste Edital, significa renúncia expressa e consciente, desobrigando a Comissão Permanente de Licitações, dos benefícios da Lei Complementar n° 123/2006 aplicáveis ao presente certame. Sendo as mesmas consideradas empresas de grande porte e não habilitadas ao prosseguimento do certame.

3.9 A responsabilidade pela declaração de enquadramento conforme previsto nos itens anteriores, é única e exclusiva do licitante que, inclusive, se sujeita a todas as conseqüências legais que possam advir de um enquadramento falso ou errôneo.

IV- FORMA DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS (HABILITAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA):

Procuração ou autorização credenciando o participante junto a Licitação, respondendo pela proponente em todo o processo licitatório quando se tratar de funcionário ou de pessoa cuja representação não esteja autorizada no contrato social, estatuto ou ato constitutivo.

As propostas deverão ser entregues em uma via, assinada em sua última folha, rubricada nas demais, pelos proponentes ou por seus procuradores devidamente constituídos, sem entrelinhas, rasuras ou emendas, juntamente com a documentação para habilitação, em dois envelopes distintos, fechados, contendo na sua parte externa e fronteira a seguinte inscrição:

MUNICÍPIO DE VIADUTOS

CONVITE Nº 04/2018

ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO

PROPONENTE: (NOME DA EMPRESA)

MUNICÍPIO DE VIADUTOS

CONVITE Nº 04/2018

ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA

PROPONENTE: (NOME DA EMPRESA)

4.1- O ENVELOPE Nº 01 DA HABILITAÇÃO, DEVERÁ CONTER:

4.1.1 Documentação relativa à habilitação Jurídica.

a) Declaração da Empresa licitante de que não está descumprindo o disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal de 1988, conforme modelo do Decreto Federal nº 4.358/2002.

b) Registro comercial, no caso de empresa individual;

c) Em se tratando de sociedades comerciais, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, com sua consolidação ou posteriores alterações, devidamente registradas na Junta Comercial; no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

d) no caso de sociedade civis, inscrição no ato constitutivo, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

4.1.2 Documentação Relativa à Regularidade Fiscal

e) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

f) Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal e com a Dívida Ativa da União apresentando a Certidão Conjunta de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, da Procuradoria da Fazenda Nacional e Regularidade relativa à Seguridade Social-INSS ;

g) Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual;

h) Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante;

i) Prova de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, apresentando o Certificado de Regularidade do FGTS-CRF;

j) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver,  relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade  e compatível com o objeto contratual;

4.1.3 Documentação Relativa à Qualificação Econômico-Financeira;

l) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial.

4.1.4 Documentação Relativa à Regularidade Trabalhista

m) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, conforme prevê a Lei nº 12.440/2011, regulamentada pela Resolução 1470/2011.

OBSERVAÇÕES:

1. Não haverá, em hipótese alguma, confrontação de documentação na abertura de envelope nº 01, para autenticação, assim como não serão aceitos documentos emitidos por fax.

2. Se alguma das certidões emitidas via Internet apresentarem dúvidas quanto sua clareza, a Comissão Permanente de Licitações interromperá a reunião e verificará a veracidade das mesmas.

3. Os documentos elencados nas letras acima poderão ser apresentados em original ou cópia autenticada por Tabelião ou pelo Setor de Licitações.

4.2. O ENVELOPE Nº 02  DA PROPOSTA, DEVERÁ CONTER:

a) A proposta em linguagem clara e explicativa, sem emendas rasuras ou entrelinhas, datadas e assinadas por seu representante legal, contendo os valores expressos em reais, duas casas após a vírgula.

b) Preço Global proposto, especificando separadamente o valor do material e o valor da mão-de-obra.

c) O prazo mínimo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da data designada para entrega dos envelopes. Se na proposta não constar o prazo de validade, subentende-se 60 (sessenta) dias.

d) Serão considerados excessivos, acarretando a desclassificação da proposta, o preço global superior ao PREÇO ORÇADO (PO) que é de R$61.218,00(Sessenta e um mil duzentos e dezoito reais)

e) Outros esclarecimentos que o proponente julgar importante.

OBSERVAÇÕES:

1. Nos preços cotados deverão estar incluídas todas as despesas com transporte, taxas, impostos, leis sociais e eventuais que possam acarretar ônus ao Município, especificados ou não neste Edital.

2. Não serão aceitas propostas que deixarem de atender, no todo ou em parte, qualquer das obrigações deste Edital, bem como aquelas manifestamente inexeqüíveis, presumindo-se tais as que contiverem preços vis ou excessivos.

3. Não serão admitidas, sob quaisquer motivos, modificações ou substituições das propostas ou de quaisquer documentos.

V – DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO

5.1 A presente Carta Convite será processada e julgada de acordo com o procedimento estabelecido nos artigos 43 e seguintes da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

5.2 No dia e local designados no preâmbulo deste Edital, na presença dos licitantes ou de seus representantes legais que comparecerem e demais pessoas que quiserem assistir o ato, a Comissão Permanente de Licitações iniciará os trabalhos, examinando os envelopes de Documentação e Proposta de Preço, os quais serão rubricados pelos seus componentes e licitantes ou seus representantes legais, procedendo a seguir a abertura do envelope Documentação.

5.3 Os documentos contidos no envelope nº 01 serão examinados e rubricados pelos membros da Comissão, bem como pelos proponentes ou seus representantes legais.

5.4 Na impossibilidade de se realizar o julgamento durante a sessão de abertura, a mesma será suspensa, designando-se o dia para a divulgação do resultado, devidamente publicado ou através de ciência pessoal, para conhecimento de todos os participantes.

5.5 O envelope Proposta de Preço das proponentes inabilitadas ficará a disposição dos licitantes, após a fase de habilitação, os quais serão devolvidos mediante recibo, pela Comissão Permanente de Licitações.

5.6 Serão inabilitados da presente Licitação, os participantes que apresentarem documentação incompleta, borrões, rasuras, entrelinhas, cancelamento em partes essenciais, sem a devida ressalva, constando esse fato ou motivo que lhe deu causa.

5.7 Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Administração Municipal poderá fixar o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas que deram origem, nos termos do art. 48, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

5.8 Os envelopes Proposta de Preço serão abertos pela Comissão Permanente de Licitações, depois de analisada a documentação, no dia, hora e local previamente determinado, conforme preâmbulo deste Edital.

5.9 As propostas contidas no envelope nº 02 serão examinadas e rubricadas pelos membros da Comissão Permanente de Licitações, bem como pelas partes proponentes ou seus representantes legais presentes, procedendo-se a seguir a leitura dos preços.

5.10 Será considerada vencedora a empresa que apresentar o Menor Preço GLOBAL.

5.11 Em caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate ocorrerá por sorteio em sessão pública, com a convocação prévia de todos os participantes.

5.12 A fórmula a ser adotada para o sorteio será escolhida pelos participantes empatados. Não havendo consenso na escolha, esta será decidida pela Presidente da Comissão Permanente de Licitações.

5.13 Das fases da licitação, ou seja, da abertura do envelope nº 01 (Documentação) e do envelope nº 02 (Proposta de Preço), será lavrada ata circunstanciada pelos membros da Comissão e pelos representantes presentes, devendo toda e qualquer manifestação ser feita durante os trabalhos de abertura, através de pessoa devidamente credenciada pela proponente.

VI − DA EXECUÇÂO E DO PRAZO DO OBJETO:

6.1 A execução da obra e a aplicação dos materiais e da mão de obra, deverá ser feita na Unidade Básica de Saúde, sito a Rua Bento Gonçalves:

6.1.1 Os Serviços serão executados, a noite, em sábados, domingos ou feriados ou de acordo com a liberação da Secretaria Municipal de Saúde, sendo que a empresa vencedora deverá se comprometer em manter as instalações limpas, para o atendimento ao publico.

6.1.2 Deverá ser fornecida amostra da cerâmica, ao engenheiro do município para sua aprovação.

6.2 O proponente vencedor compromete-se a dar início aos serviços ora pactuados a partir da assinatura da Autorização para Início de Obra, e a concluir a obra conforme cronograma, contados da emissão da autorização.

VII – DO PAGAMENTO

7.1 O pagamento será efetuado diretamente à Contratada, conforme cronograma, mediante Laudo de Vistoria emitido pelo Engenheiro responsável do Município e mediante apresentação de Nota Fiscal/fatura..

7.2 A licitante vencedora deverá prestar os serviços objeto desta Licitação, de acordo com as características e exigências do edital.

VIII – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

8.1 Servirá para cobertura da despesa da presente Licitação as seguintes dotações orçamentárias:

| Órgão | Unidade | Categoria | N° da despesa |
| --- | --- | --- | --- |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS ATIVID | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 1759 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS ATIVID | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 1767 |

IX – DA ADJUDICAÇÃO

9.1 Após o recebimento das propostas, exame do Processo Licitatório e Homologação do mesmo, se nenhuma irregularidade se verificar, será adjudicado o fornecimento do objeto a autora da proposta de Menor Preço Global, conforme descrito anteriormente.

X – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1 Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar a contratada as seguintes sanções:

a) Advertência;

b) Multa de 10% do valor do contrato, no caso de inobservância de qualquer cláusula contratual;

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou ate que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que a aplicou.

XI – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

11.1 Dos atos da Administração praticados no Procedimento Licitatório em curso caberão os recursos previstos no artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

XII – PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO

12.1 Esgotados todos os prazos de recurso a Administração notificará o licitante vencedor para no prazo de 3 (três) dias assinar o Contrato, sob pena de decair o direito da contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei Federal nº 8.666/93.

12.2 Ao licitante vencedor convocado para assinar o contrato que não o fizer no prazo estipulado, será aplicada multa de 5% sobre o valor do Contrato.

12.3 Se dentro do prazo o convocado não assinar o contrato a Administração Municipal convocará os licitantes remanescentes na ordem de classificação para assinatura do contrato, em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços, sem prejuízo da multa imposta no item anterior para o faltante.

XIII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E DA HOMOLOGAÇÃO

13.1 Não serão aceitas propostas e documentos enviados por fax.

13.2 A apresentação da proposta pela licitante implicará aceitação deste Edital, bem como das normas legais que regem a matéria e, se porventura, o licitante for declarado vencedor, ao cumprimento de todas as disposições contidas neste Convite.

13.3 O Município reserva-se o direito de aceitar, total ou parcialmente, quaisquer propostas, ou a todas rejeitar, sem que caiba ao proponente indenização de qualquer espécie.

13.4 A inabilitação da licitante em qualquer das fases do procedimento licitatório importa preclusão do seu direito de participar das fases subseqüentes.

13.5 Da reunião para recebimento e abertura das propostas lavrar-se-á Ata. Só terão direito a usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamações ou recursos, assinar Ata, os licitantes ou seus representantes credenciados e os membros da comissão de licitação.

13.6 Em nenhuma hipótese será concedido prazo para a apresentação da documentação e propostas exigidos no Edital e não apresentadas na reunião de recebimento.

13.7 O participante vencedor fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, nos termos do artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93.

13.8 A homologação do presente Convite é de competência do Senhor Prefeito Municipal.

13.9 A minuta do contrato é parte integrante do presente Processo Licitatório.

13.10 A Lei Federal nº 8.666/93 regerá as hipóteses não previstas neste Edital.

XIV – DO HORÁRIO E LOCAL DE OBTENÇÃO DE ESCLARECIMENTOS

14.1 O Edital será afixado para consulta e conhecimento de todos no quadro de avisos do prédio da Prefeitura Municipal, podendo ser obtido pelos interessados, sem qualquer ônus, junto a Secretaria de Administração do Município, nos dias úteis, no horário de expediente.

14.2 Esclarecimentos e maiores informações poderão ser obtidos junto a Comissão Permanente de Licitações ou junto a Secretaria de Administração pessoalmente ou através do telefone: (54) 3395-1800.

14.3 Os casos omissos no presente Edital serão solucionados pela Comissão Permanente de Licitações.

Prefeitura Municipal de Viadutos, 05 de Junho de 2018.

CLAITON DOS SANTOS BRUM

Prefeito Municipal

À

Prefeitura Municipal de Viadutos

Acusamos o recebimento do Convite nº4/2018, Processo nº919/2018, com abertura dos envelopes em  15/06/18, às 14:00 horas.

Data do recebimento: _____/_________ /2018.

Assinatura do Responsável

CNPJ da Empresa

MINUTA CONTRATO ADMINISTRATIVO No ...../2018

#### PROCESSO LICITATÓRIO Nº 919/2018 – Carta Convite nº04/2018

Contrato Administrativo que entre si fazem como:

CONTRATANTE – MUNICIPIO DE VIADUTOS/RS, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob nº 87.613.352/0001-09, com sede na Rua Anastácio Ribeiro, 84, neste ato representado, por seu Prefeito Municipal CLAITON DOS SANTOS BRUM, residente e domiciliado neste Município.

##### CONTRATADA – Qualificar.

O presente contrato obedece às seguintes cláusulas e condições:

##### I – DO OBJETO

1.1. A presente Licitação tem por objeto a seleção de propostas visando a contratação de empresa especializada, sob regime de empreitada global, para a execução de reforma na Unidade Básica de Saúde(UBS), conforme documentos em anexo.

| Lote/Item | Qtde | Un | Descrição | Vl. Unt | Vl. Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/1 | 1,00 | un | XXXXXXXXXXX |  |  |
| Valor total mão-de-obra |  |  |  |  |  |
| Valor total materiais |  |  |  |  |  |
| Valor total da obra |  |  |  |  |  |

1.2. A obra deverá ser executada de acordo com os projetos, memoriais, especificações e com a observância das condições estabelecidas no Edital Licitação – Carta Convite nº xxxxxx/2018, que integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os termos, juntamente com a proposta da CONTRATADA.

1.3. A CONTRATADA deverá manter no local limpo, e entregar o locar limpo e sem acúmulos de sugeria.

1.4. Todo material, mão-de-obra, ferramentas, maquinário que se fizerem necessários à prestação dos serviços objeto do presente contrato serão fornecidos, exclusivamente, pela CONTRATADA.

##### II – DA EXECUÇÃO E DO PRAZO

2.1 A CONTRATADA compromete-se a dar início aos serviços ora pactuados a partir da assinatura da Autorização para Início de Obra, e a concluir a obra conforme cronograma - físico - financeiro, a contar da emissão da autorização.

2.2 A execução da obra e a aplicação dos materiais deverá ser feita junto ao Prédio da Unidade Básica de Saúde, sito a Rua Bento Gonçalves

2.3 Caberá a contratada na execução da obra, apresentar e manter em disponibilidade todos os documentos

legalmente exigidos, tais como, comprovantes de recolhimentos trabalhistas, CREA, Anotação de Responsabilidade Técnica, e outros afins, quando exigíveis à espécie.

##### III – DO PAGAMENTO

3.1 O valor total do contrato é de R$__________ (_______________________________), sendo R$______________ (____________________________) referente aos materiais e R$_____________ (______________________) referente à mão-de-obra.

3.2 Haverá retenção previdenciária nos termos da legislação vigente, com repasse dos percentuais ao INSS e entrega da respectiva guia de recolhimento à CONTRATADA, assim como, quando for o caso, será retido o Imposto de Renda Retido na Fonte, conforme legislação pertinente.

3.3 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado inicialmente, devidamente atualizado.

3.4 Todas as despesas decorrentes da execução do serviço, bem como os tributos municipais (ISSQN sobre a mão-de-obra), estaduais e federais incidentes, correrão por conta da CONTRATADA.

3.5 Nos preços cotados deverão estar incluídas todas as despesas com: transportes, impostos, taxas, contribuições fiscais e parafiscais, leis sociais, demais serviços que possam acarretar ônus ao Município, especificados ou não no presente contrato.

##### IV – EMPENHO DA DESPESA

4.1. As despesas resultantes da execução deste contrato serão atendidas pelas seguintes dotações orçamentárias:

| Órgão | Unidade | Categoria | N° da despesa |
| --- | --- | --- | --- |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS ATIVID | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 1759 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS ATIVID | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 1767 |

V – DA FISCALIZAÇÃO E DA EXECUÇÃO

5.1. Os serviços serão fiscalizados pelo Secretaria Municipal de Saúde, juntamente com o Engenheiro Civil do Município, dentro dos padrões determinados pela Lei Federal no 8.666/93, e alterações posteriores.

5.2. É vedada à CONTRATADA a subcontratação total ou parcial do objeto do presente contrato com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial.

5.3. A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir, substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos, incorreções, resultantes da execução ou de materiais empregados.

5.4 A indenização de quaisquer danos porventura ocorridos contra terceiros, durante a realização dos serviços objeto deste contrato, de natureza técnica, falta de sinalização, erros de execução, imperfeições durante a execução, serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA, comprometendo-se, a mesma, em realizar os trabalhos com a máxima segurança, mediante a adoção de medidas adequadas de prevenção de acidentes, além do fornecimento e da utilização dos equipamentos de proteção individual – EPI’s e dos equipamentos de proteção coletiva – EPC’s que se fizerem necessários para a execução dos serviços ora contratados.

5.5 As responsabilidades civis e criminais decorrentes de todos os atos praticados pelos seus empregados ou prepostos utilizados na execução dos serviços que lhe são inerentes por força do presente contrato, correrão por conta exclusiva da CONTRATADA.

5.6 A CONTRATADA por seu representante legal, empregados e prepostos, obriga-se, quando do ingresso nas dependências do CONTRATANTE, em atender as normas internas e pertinentes à Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho, normas administrativas, bem como demais normas existentes, estando ciente de que o não atendimento das mesmas incorrerá na aplicação das sanções administrativas, sendo a CONTRATADA responsabilizada civil e/ou criminalmente.

##### VI – DO RECEBIMENTO DA OBRA

6.1. A obra constante do presente contrato será recebida e vistoriada pelo Engenheiro responsável da Prefeitura.

6.2 A CONTRATADA assume, com relação à obra, as responsabilidades e prazos previstos no Código Civil Brasileiro.

##### VII – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

7.1 A aplicação de penalidade à CONTRATADA será nos termos do estabelecido na Seção II do Capítulo IV − Das Sanções Administrativas da Lei Federal nº 8.666/93.

7.2 Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA às seguintes penalidades:

- Advertência, por escrito;

- Multa sobre o valor global da contratação;

- Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que a aplicou a penalidade.

7.3 Caso a CONTRATADA não possa cumprir os prazos estipulados, deverá apresentar justificativa por escrito, antes da ocorrência do evento, ficando a critério do CONTRATANTE a sua aceitação.

7.4 Se a fiscalização identificar irregularidades ou desconformidades passíveis de saneamento notificará a CONTRATADA para, em prazo determinado, proceder às correções necessárias. Se, findo o prazo estabelecido pela fiscalização, as irregularidades não forem sanadas, será considerado a inadimplência contratual.

7.4.1 A partir dessa data, considerar-se-á recusa, sendo-lhe aplicada as sanções de que trata o item 7.2, sem prejuízo da aplicação do contido no item 7.8.

7.5 A sanção de advertência será aplicada, por escrito, caso a inadimplência ou irregularidade cometida pela CONTRATADA acarrete conseqüências de pequena monta.

7.6 Pela inexecução total da obrigação, o CONTRATANTE rescindirá o contrato e poderá aplicar multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato.

7.7 Em caso de inexecução parcial da obrigação, poderá ser aplicado o percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor global do contrato.

7.8 As multas devidas e/ou prejuízos causados às instalações do CONTRATANTE pela CONTRATADA serão deduzidos dos valores a serem pagos, recolhidos em conta específica em favor do CONTRATANTE, ou cobrados judicialmente.

7.8.1 Se a CONTRATADA não tiver valores a receber do CONTRATANTE, terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, após a notificação oficial, para recolhimento da multa na forma estabelecida no subitem anterior.

7.9 A aplicação de multas, bem com a rescisão do contrato, não impedem que o CONTRATANTE aplique à CONTRATADA as demais sanções previstas no item 7.2.

7.10 A aplicação de quaisquer das sanções relacionadas a presente Tomada de Preços será precedida de processo administrativo, mediante o qual se garantirão a ampla defesa e o contrativo.

##### VIII – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

8.1. No caso de surgirem dúvidas sobre a inteligência das cláusulas do presente contrato, tais dúvidas serão resolvidas supletivamente com o auxílio da Legislação Civil, aplicável aos contratos do Direito Privado e, com o apoio do Direito Administrativo Público, no que diz respeito à obediência dos princípios que norteiam a Administração Municipal.

##### XI – DA RESCISÃO

9.1. O presente contrato poderá ser rescindido, caso se materialize uma ou mais das hipóteses contidas no artigo 77 a 79, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.

X – DA VIGÊNCIA

10.1 O presente contrato vigorará a contar da data de sua assinatura, até a efetiva conclusão da obra, conforme cronograma - físico - financeiro e com o recebimento da mesma através do Laudo de Vistoria emitido pelo Engenheiro responsável do Município.

##### XI – DO FORO

11.1. As partes elegem de comum acordo, o Foro da Comarca de Gaurama/RS para a solução dos conflitos eventualmente decorrentes da presente relação contratual.

E por estarem de acordo com os termos do presente Contrato, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas que também assinam.

Viadutos/RS, ...... de .......................... de 2018.

###### CLAITON DOS SANTOS BRUM

## Prefeito Municipal de Viadutos

CONTRATANTE

CONTRATADA

Testemunhas:

1)__________________________                 2) ______________________________