ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Necessidade da Administração: Contratação de empresa para execução de asfalto na Rua Rio Grande e Rua Dallagnol vinculado ao plano de ação n°09032026-095555/2026 e plano de ação n°09032025-084944/2025.

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

A execução de asfalto é essencial para melhorar a mobilidade urbana, garantir a segurança viária e promover a saúde pública. A justificativa baseia-se na eliminação de poeira e lama, na redução de custos com manutenção de veículos, no controle de erosões e na valorização dos imóveis da região Melhora o fluxo de veículos, pedestres e ciclistas, facilitando o acesso a serviços essenciais. Acaba com os problemas de acúmulo de lama no período de chuvas e suspensão de poeira na seca. Facilita a limpeza urbana e previne o acúmulo de água parada, reduzindo focos de doenças. Evita a degradação do solo e o carreamento de sedimentos para as galerias de água pluvial. Reduz o risco de acidentes causados por buracos e desníveis, garantindo melhor aderência aos pneus. Reduz os custos com manutenção de frotas e veículos particulares devido ao desgaste acelerado nas vias sem pavimentação.

2. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

A contratação pretendida está prevista no Plano de Contratações Anual do Município de Viadutos, como se vê do item n°119 daquele documento, estando assim alinhada com o planejamento desta Administração.

3. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Os bens/serviços ora contratados têm natureza de bens/serviços comuns, tendo em vista que seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, nos termos do art. 6º, inciso XIII, da Lei Federal nº 14.133/2021.

Para fornecimento/prestação dos serviços pretendidos os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação: Contratação de empresa para execução de asfalto na Rua Rio Grande e Rua Dallagnol vinculado ao plano de ação n°09032026-095555/2026 e plano de ação n°09032025-084944/2025.

4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Os quantitativos estimados para a contratação pretendida têm como parâmetro as últimas contratações com o mesmo objeto, realizadas por esta Administração partindo da Solicitação Interna nº 233/2026, que possui como objetivo: Contratação de empresa para execução de asfalto na Rua Rio Grande e Rua Dallagnol vinculado ao plano de ação n°09032026-095555/2026 e plano de ação n°09032025-084944/2025

5. ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS NO MERCADO

Conforme pesquisa de mercado realizada, para solução da necessidade administrativa, objeto do presente Estudo Técnico Preliminar, vislumbra-se possível, sob o aspecto técnico e econômico, a contratação de empresas especializadas em execução de asfalto.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se para a contratação almejada o valor conforme descrito abaixo:

| LOTE 01 EXECUÇÃO DE ASFALTO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lote | Item | Descrição | Quantidade | UNIDADE | Unitário | Total |
| RUA RIO GRANDE |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Mobilização de equipamentos | 1,00 | UND | R$ 7.292,85 | R$ 7.292,85 |
| 1 | 2 | Sinalização de segurança de obra | 1,00 | UND | R$ 1.918,10 | R$ 1.918,10 |
| 1 | 3 | Administração local de Obra | 1,00 | UND | R$ 11.620,94 | R$ 11.620,94 |
| 1 | 4 | Placa de obra padrão caixa | 4,50 | M² | R$ 829,00 | R$ 3.730,50 |
| 1 | 5 | Locação de ponto de referência topográfica | 151,00 | M | R$ 0,99 | R$ 149,49 |
| 1 | 6 | Limpeza, varrição e lavagem de pista | 2.016,25 | M² | R$ 3,25 | R$ 6.552,81 |
| 1 | 7 | Pintura de Ligação com emulsão RR-1C - inclusive transporte da emulsão | 2.016,25 | M³ | R$ 1,44 | R$ 2.903,40 |
| 1 | 8 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de binder - exclusive carga e transporte | 80,65 | M³ | R$ 1.351,59 | R$ 109.005,73 |
| 1 | 9 | Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 10 m³ | 193,56 | T | R$ 8,03 | R$ 1.554,29 |
| 1 | 10 | Transporte com caminhão basculante de 10M³ em via urbana pavimentada DMT até 30 km. (Unidade:M3XKM). AF_07/2020. | 5.806,80 | MXK | R$ 2,21 | R$ 12.833,03 |
| 1 | 11 | Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km | 464,54 | TXK | R$ 0,87 | R$ 404,15 |
| 1 | 12 | Pintura de Ligação com emulsão RR-1C inclusive transporte da emulsão | 1.327,43 | M² | R$ 1,44 | R$ 1.911,50 |
| 1 | 13 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. | 63,81 | M³ | R$ 1.598,31 | R$ 101.988,16 |
| 1 | 14 | Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 10m³ | 162,72 | T | R$ 8,03 | R$ 1.306,64 |
| 1 | 15 | Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada, DMT 30km | 4.881,60 | TXK | R$ 2,21 | R$ 10.788,34 |
| 1 | 16 | Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30km | 390,53 | TXK | R$ 0,87 | R$ 339,76 |
| 1 | 17 | Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação. | 2,61 | M² | R$ 682,00 | R$ 1.780,02 |
| 1 | 18 | Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação lado ou diâmetro de 0,60 m fornecimento e implantação | 8,00 | UND | R$ 640,46 | R$ 5.123,68 |
| 1 | 19 | Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retro refletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | 2,00 | UND | R$ 345,94 | R$ 691,88 |
| 1 | 20 | Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 lado de 0,248 m - fornecimento e implantação | 2,00 | UND | R$ 576,01 | R$ 1.152,02 |
| 1 | 21 | Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm | 50,02 | M² | R$ 34,30 | R$ 1.715,69 |
| 1 | 22 | Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm | 63,31 | M² | R$ 53,30 | R$ 3.374,42 |
| 1 | 23 | Pintura de meio fio com tinta branca a base de cal (caiação). | 305,04 | M | R$ 2,14 | R$ 652,79 |
| 1 | 24 | Desmobilização de equipamentos | 1,00 | UND | R$ 7.292,85 | R$ 7.292,85 |
|  |  |  | VALOR TOTAL RUA |  |  | R$ 296.083,04 |
| RUA DALLAGNOL |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 25 | Mobilização de equipamentos | 1,00 | UND | R$ 7.147,18 | R$ 7.147,18 |
| 1 | 26 | Sinalização de segurança de obra | 1,00 | UND | R$ 1.918,10 | R$ 1.918,10 |
| 1 | 26 | Administração local de Obra | 1,00 | UND | R$ 8.366,98 | R$ 8.366,98 |
| 1 | 28 | Placa de obra padrão caixa | 4,50 | M² | R$ 829,00 | R$ 3.730,50 |
| 1 | 29 | Locação de ponto de referência topográfica | 100,00 | M | R$ 0,99 | R$ 99,00 |
| 1 | 30 | Limpeza, varrição e lavagem de pista | 1.223,42 | M² | R$ 3,25 | R$ 3.976,12 |
| 1 | 31 | Pintura de Ligação com emulsão RR-1C - inclusive transporte da emulsão | 1.223,42 | M³ | R$ 3,41 | R$ 4.171,86 |
| 1 | 32 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de binder - exclusive carga e transporte | 48,94 | M³ | R$ 1.351,59 | R$ 66.146,81 |
| 1 | 33 | Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 10 m³ | 117,46 | T | R$ 8,03 | R$ 943,20 |
| 1 | 34 | Transporte com caminhão basculante de 10M³ em via urbana pavimentada DMT até 30 km. (Unidade:M3XKM). AF_07/2020. | 3.523,80 | MXK | R$ 2,21 | R$ 7.787,60 |
| 1 | 35 | Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km | 281,90 | TXK | R$ 0,87 | R$ 245,25 |
| 1 | 36 | Pintura de Ligação com emulsão RR-1C inclusive transporte da emulsão | 1.171,65 | M² | R$ 3,41 | R$ 3.995,33 |
| 1 | 37 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. | 61,50 | M³ | R$ 1.598,31 | R$ 98.296,07 |
| 1 | 38 | Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 10m³ | 156,83 | T | R$ 8,03 | R$ 1.259,34 |
| 1 | 39 | Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada, DMT 30km | 4.704,90 | TXK | R$ 2,21 | R$ 10.397,83 |
| 1 | 40 | Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30km | 376,39 | TXK | R$ 0,87 | R$ 327,46 |
| 1 | 41 | Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação. | 4,21 | M² | R$ 681,35 | R$ 2.868,49 |
| 1 | 42 | Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação lado ou diâmetro de 0,60 m fornecimento e implantação | 8,00 | UND | R$ 640,46 | R$ 5.123,68 |
| 1 | 43 | Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm | 54,51 | M² | R$ 34,30 | R$ 1.869,69 |
| 1 | 44 | Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm | 77,27 | M² | R$ 53,30 | R$ 4.118,49 |
| 1 | 45 | Pintura de meio fio com tinta branca a base de cal (caiação). | 188,00 | M | R$ 2,14 | R$ 402,32 |
| 1 | 46 | Desmobilização de equipamentos | 1,00 | UND | R$ 7.147,18 | R$ 7.147,18 |
|  |  |  | VALOR TOTAL DA RUA |  |  | R$ 240.338,48 |
| VALOR TOTAL DO LOTE 01 R$ 536.421,52 |  |  |  |  |  |  |

Vislumbra-se que tal valor é compatível com o praticado pelo mercado correspondente, observando-se o disposto no Decreto Municipal, que “Estabelece o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens, contratação de serviços em geral e para contratação de obras e serviços de engenharia no âmbito do Município de Viadutos-RS, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021”.

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução proposta é Contratação de empresa para execução de asfalto na Rua Rio Grande e Rua Dallagnol vinculado ao plano de ação n°09032026-095555/2026 e plano de ação n°09032025-084944/2025, conforme as seguintes especificações/condições: Os produtos/serviços deverão ser entregues/executados na Rua Rio Grande e Rua Dallagnol, conforme mapas e projetos em anexo.

8. RESULTADOS PRETENDIDOS

Pretende-se, com o presente processo licitatório, assegurar a seleção da proposta apta a gerar a contratação mais vantajosa para o Município.

Almeja-se, igualmente, assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição, bem como evitar contratação com sobre preço ou com preço manifestamente inexequível e superfaturamento na execução do contrato. 	A contratação decorrente do presente processo licitatório exigirá da contratada o cumprimento das boas práticas de sustentabilidade, contribuindo para a racionalização e otimização do uso dos recursos, bem como para a redução dos impactos ambientais.

9. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

Para a contratação pretendida não haverá necessidade de providências prévias no âmbito da Administração. A Secretaria de Administração indicará servidores para atuarem como gestor e fiscal do contrato.

Ademais, para que a pretendida contratação tenha sucesso, é preciso que outras etapas sejam concluídas, quais sejam:

a) elaboração de minuta do edital;

b) realização de certificação de disponibilidade orçamentária;

c) designação em Portaria de pregoeiro, equipe de apoio, agente de contratação (conforme o caso);

d) elaboração de minuta do contrato;

e) encaminhamento do processo para análise jurídica;

f) análise da manifestação jurídica e atendimento aos apontamentos constantes no parecer, mediante Nota Técnica com os ajustes indicados;

g) publicação e divulgação do edital e anexos;

h) resposta a eventuais pedidos de esclarecimentos e/ou impugnação, caso aplicável;

i) realização do certame, com suas respectivas etapas;

j) realização de empenho; e

l) assinatura e publicação do contrato.

10. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Este estudo não identificou a necessidade de realizar contratações acessórias para a perfeita execução do objeto, uma vez que todos os meios necessários para a aquisição/operacionalização dos serviços podem ser supridos apenas com a contratação ora proposta.

Os bens/serviços que se pretende, portanto, são autônomos e prescindem de contratações correlatas ou interdependentes.

11. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

Com base na justificativa e nas especificações técnicas constantes neste Estudo Técnico Preliminar e seus anexos, e na existência de planejamento orçamentário para subsidiar esta contratação, declaramos que a contratação é viável, atendendo aos padrões e preços de mercado.

O dispêndio financeiro decorrente da contratação ora pretendida decorrerá da dotação orçamentária:

| Código | Elemento | Recurso |
| --- | --- | --- |
| 2520 | 449051994700 | 1500 |

Viadutos – RS, 20 de maio de 2026

___________________________

Sergio Juliano Franzon

Secretário Municipal de Obras